**Dagelijkse Planning**

**Week 1:**

Maandag:

* Onderwerp kiezen (9:00 - 9:15)
* Wekelijkse planning (9:15 - 10:00)
* Dagelijkse planning (10:00 - 10:30)
* Github (10:30 – 10:45)
* Plan van aanpak (10:45 - 11:45)

Dinsdag:

* Kanban-bord (9:30 - 10:00)
* Onderzoek doen over Java (10:00 - 11:45)

Woensdag:

* Verder met Java onderzoeken (10:15 - 12:15)

Vrijdag:

* Tutorial zoeken (9:30 - 10:45)
* Voortgangsverslag (10:45 - 12:15)

**Week 2:**

Maandag:

* Begin tutorial (9:00 - 11:45)

Woensdag:

* Verder met tutorial (10:15 - 12:15)

Vrijdag:

* Verder met tutorial (9:30 - 11:15)
* Voortgangsverslag (11:15 - 12:15)

**Week 3:**

Maandag:

* Afmaken Tutorial (9:00 - 11:45)

Dinsdag:

* Eigen entities aan project toevoegen (9:30 - 11:45)

Woensdag:

* Eigen biomes maken (10:15 - 11:15)
* Eigen dimensie maken (11:15 - 12:15)

Vrijdag:

* Eigen structures maken (9:30 - 11:15)

**Week 4:**

Maandag:

* Dagelijkse planning specifieker maken (9:00 – 9:30)
* Voortgangsverslag maken (9:30 – 10:00)
* Afmaken 3d model (10:00 - 11:45)

Dinsdag:

* Verbeteren textures (9:30 - 11:00)
* Testen project (11:00 - 11:45)

Woensdag:

* Eindevaluatie (10:15 - 11:45)
* Alles inleveren (11:45 - 12:15)